## Slide 1: Game Concept 2016182015- 박성우
때리고, 피해서 격파하자!
캐릭터를 조작하여 스테이지마다 패턴이 다른 보스를 격파하도록 구성

## Slide 2
내용 | 1차 발표 목표 범위 | 실제 개발 완료 범위 | 진척도
캐릭터 컨트롤 | 4방향(상하좌우) 키보드로 캐릭터 방향에 맞추어 공격 | 8방향, 방향에 맞추어 공격 | 100%
캐릭터 기술 | Ctrl 키 : 기본공격, Alt키: 점프 A키 : 전체공격(변경 Home키: 온 오프 방식, Shift 스킬 변경) , Shift키: 스킬공격 | 2차발표에서 변경부분 포함 모든 캐릭터 기술 | 100%
맵 | 스테이지 3개(입장맵, BOSS 1페이즈, 2페이즈) 스테이지는 클리어 시 넘어가는 형식 | 스테이지 3개 및 게임 클리어, 게임오버 스테이지 | 100%
적 ai | BOSS 1 페이즈: 중앙 고정형(스킬 사출) 2 페이즈: 랜덤 이동(스킬 사출) Monster: 캐릭터와 접촉 시 캐릭터 hp 감소 | Boss 1 페이즈 중앙고정 2페이즈 랜덤 이동, 스킬사출 Monster 접촉시 캐릭터 hp감소 | 90%
난이도 | 난이도 증가 시 보스의 체력 , 공격력 증가 | 보통난이도만 구현 | 50%
게임기능 | 피격시 체력감소, 캐릭터 hp가 0이면 게임오버, 보스hp가 0이면 게임 클리어, 캐릭터물약 | 체력감소, 게임오버, 게임 클리어, 캐릭터 물약 | 100%
사운드 | 타격, 스킬 사출, 피격음, 맵 입장 사운드 | 스킬 사운드(보스, 캐릭터), 맵 사운드, 물약사용사운드, 비석 사운드, 공격사운드 | 100%
애니메 이션 | 공격, 스킬공격, 전체공격(삭제), 점프모션, 걷기 | 공격, 스킬, 점프모션, 걷기 | 100%
개발 진척도

## Slide 3
Github commit 통계
주 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차
커밋 횟수 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 8 | 11
https://github.com/omegabunh/2DGP/graphs/commit-activity
총 커밋 횟수
44회